佛山市顺德区中山大学研究院零星工程

委外项目（第二次）合同

# 合约编号：

甲方：佛山市新城物业发展有限公司

乙方：

甲乙双方经友好协商，在公平、平等、自由的原则下，根据《中华人民共和国民法典》及我国相关法律规定，就甲方将佛山市顺德区中山大学研究院零星工程委外项目发包给乙方建设事宜，达成一致，订立本合同：

一、工程内容

佛山市顺德区中山大学研究院零星工程委外项目，包括但不限于：

- 佛山市顺德区中山大学研究院科研楼及公寓外墙瓷砖修

- 复、玻璃幕修复；

- 园区防水补漏修复；

- 园区公区及室内装饰修复（含门窗）；

- 园区外围路灯及围墙修复；

- 地面沉降修复；

- 机电设备修复；

- 园区其它工程项目（具体以甲方需求为准）

二、合同期限及承包方式

（一）合同期限：1年，自甲方首次书面通知进场之日起1年。

（二）承包方式：采用综合单价，价格包括但不限于成本项目的人工费、驻地建设费、办公费、设备费、住宿费、水电费、交通费、通讯费以及其他各种因素的直接费、间接费、利润、税金、保险以及报相关单位办理开工手续等完成本项目可能发生的一切相关费用及其它实施过程中的应预见和不可预见的一切费用和利润。

（三）本合同金额暂定￥     元（大写：人民币     元），下浮系数为   %。具体结算根据单项单次的实际工程量按季度结算。在项目的实际工程总费用超过￥    元前，乙方须承担提前告知义务，甲方有权根据项目实际情况做出包括但不限于以下行为:1、终止合同，按实际实施工作量结算，且不超合同暂定金额；2、其他。在未取得甲方书面同意的情况下，乙方自行实施超出合同暂定金额外的内容，其费用由乙方自行承担，甲方不予支付。

三、施工准备

（一）项目准备

乙方自签订合同10个工作日内，需提供乙方项目负责人、项目团队成员工作照片、联系方式、职称证书（如作业有相关法律法规要求提供职称证书的则须提供）等。

- （二）施工项目：

1.单项单次工程预算3万元（不含3万元）以下的工程，乙方在施工前出具纸质版报价单、施工人员资质（如有）、施工内容简述或方案、工程量清单（如有）、施工日志、设计图纸（如有）、工程费用等材料，经甲方确认工程施工内容及工程量后直接进场施工，施工期限一般不超过7个日历天（具体施工期限按甲方要求为准）。

2.单项单次工程造价3万元（含3万元）以上的工程，乙方提供纸质版报价单及相关开工申请资料，包括但不限于施工人员资质（如有）、施工方案、设计图纸（如有）和相关施工资料（如有）等，同时上述资料经甲方委托的第三方造价咨询单位审核确认之日起15个工作日内，甲方向乙方发出《开工通知书》（范本见附件2）。乙方自收到甲方《开工通知书》，按《开工通知书》开工时间启动施工，除经甲方书面确认以另行约定的，所有工程、设备均须不低于国家要求的维保时间。

3.涉及主体结构、高空作业（如幕墙）等关键或涉安施工部分不论金额大小均须取得甲方发出的《开工通知书》方可施工，乙方除按本合同第三条第（二）项第2点约定提供《开工申请书》及相关开工申请资料外，还须向甲方提供实际施工人员资质、安全预案（含安全保障措施、紧急预案等）、论证材料、图纸等。

（三）甲方负责协调施工现场工作，乙方负责施工全过程的安全生产责任直至工程施工完毕，同时须清理好现场工程垃圾和其他障碍杂物。

四、工程造价

工程结算价已涵盖本合同项下工程全部竣工验收合格以及维保各项工作所产生的的费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、设计费、税金、清洁费、租户腾挪（如有）等与工程相关的费用，各项工程造价按市场价的方式定价。项目预算金额不低于3万元时，乙方在提交实施方案时、结算时必须提供工程预算、结算工程量清单。结算价与预算价产生差异的情况下，若因工程量变更的，按预算工程量清单中的综合单价乘以下浮系数实施结算；不在预算工程量清单但经甲方书面同意变更的，按甲方书面同意变更后的工程量及费用结算；不在预算工程量清单且未经甲方书面同意变更，但乙方自行变更的项目，由乙方自行承担相关费用。

五、工程验收及工程款支付

（一）单项单次工程预算3万元（不含3万元）以下的工程完工后，由甲、乙双方组织现场验收，验收合格后，经甲方内部结算审定后办理相关结算手续；单项单次工程预算3万元（含3万元）以上的工程由乙方组织业主方及甲方共同进行工程验收，验收合格后，经甲方或其委托第三方结算审核单位审定后办理相关结算手续。

（二）工程款每季度结算一次，结算工程款时乙方须向甲方递交竣工验收合格证明书、工程类增值税专用发票、竣工图纸（如有）等相关工程资料，甲方收到相关结算资料经相关请款手续完成后30个日历天内，依据甲方或其委托第三方结算审核单位出具的结算价审核报告书，及中标下浮系数结算乙方当期工程款项的97%。最终结算价以甲方或其委托的第三方结算审核单位审定为准。

（三）结算价余款在缺陷责任期（1年）满且乙方履行完合同义务经甲方确认，在相关请款手续完成后30个日历天内支付完毕，付款时扣除应扣的各种款项，不计利息。

（四）每次付款前，乙方须向甲方出具等额合法有效的增值税专用发票（税目：      ，税率：    %），收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。若国家税率政策调整相关税率或乙方调整增值税纳税人类型的，合同价格应作相应调整后结算，不再另外签署协议。若乙方没有及时提供发票，甲方的支付时间顺延，无须承担逾期付款责任。

六、工程质量及验收

（一）乙方必须严格按设计图纸（如有）、施工方案、国家有关规程、规范标准等进行施工，并接受甲方的监督。

（二）乙方用于维修工程的材料、设备必须按有关规定提供质量合格证明或经检验合格后方可使用，全部相关质量合格证明或检验合格证明文件需做好档案管理工作，以便政府职能部门或甲方抽查。

（三）工程竣工交给甲方使用之前，乙方负责成品和半成品的保护，乙方保护期间如发生损失损坏，由乙方负责出资修复或赔偿；甲方提前使用后发生损失，若损坏属于施工质量、施工隐患或乙方采购的产品质量问题造成的，修复和损害赔偿费用由乙方负责。

（四）工程完成、乙方自检合格后，向甲方提出验收申请，甲方组织工程验收。

（五）工程验收质量不合格或低于合同规定的等级，乙方应按甲方要求的时间修复或拆除重建，直到符合验收标准，返工和修复重建费用由乙方自行承担，乙方并承担由此造成的一切责任和经济损失。此情况下，工期不予顺延。

（六）验收后，乙方应根据甲方要求向甲方提供完整的符合国家档案管理规定的竣工资料。

七、安全措施

（一）乙方必须按施工规范及安全生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施，施工作业人员应当持证上岗，如高空作业证、高压或低压电工上岗证等，并提交甲方备案。乙方提供全部的安全保护工具和设施、做好岗位培训、了解清楚场地环境、设置好相关安全标志提醒或做好围蔽工作，防止对第三人造成损害。如因施工质量问题或安全隐患（事故）造成施工人员及第三方人身财产损失的，乙方须承担全部责任。

（二）甲方有权在工程施工期内以任何方式对乙方的施工安全行为进行监督，但该监督行为不能免除乙方履行按安全规范施工的责任。

（三）根据国家、省、市、区及街道针对应急防控措施的，甲方有权要求乙方配合，包括紧急停工、现场安置等，乙方必须先行保障应急措施落地，相关费用由乙方承担。

（四）施工过程中的隐蔽工程乙方承诺必须接受甲方的监督检查。乙方应于掩盖前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，甲方认可签证后，乙方方可进行下一工序施工。若乙方未经甲方同意掩盖的，其检验及返工费用由乙方承担，工期也不予顺延。

八、质量保修期

（一）本合同工程缺陷责任期为1年（不低于国家建设工程质量管理相关规定），自工程竣工通过验收合格之日起计算。

（二）缺陷责任期内，乙方对工程进行免费维修维护，由乙方原因造成的缺陷，修复的责任、风险与费用由乙方自行承担。如乙方不维修也不承担费用,甲方有权委托其他单位进行维修维护,相应费用在乙方质保金中扣除，不足部分乙方另行承担，甲方向乙方追讨前述费用由此产生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、因实现财产保全而产生的费用、差旅费均由乙方承担。由于乙方不履行或怠于履行保修义务引起的一切法律责任，概由乙方负责。乙方维修维护并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

（三）在工程缺陷责任期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

九、甲方的权利义务

（一）甲方有权指派现场代表一名（视情况增加），检查监督乙方工作，对乙方工作人员不规范行为进行制止并要求整改。

（二）基于合理原因要求乙方更换施工人员。

（三）保证施工现场的必	要照明、用电、用水等基础设施。

（四）配合乙方提供相应资料。

十、乙方权利义务

（一）在施工期内，乙方必须成立应急班组以备应对甲方临时安排的零星维修项目，项目负责人：          ；联系人电话：         。项目负责人必须到位，不能随意更换，乙方若需更换项目负责人，应当提前3个工作日将变更情况书面通知甲方，经甲方认可后方可更换，且更换后人员不应低于原来的资格条件,否则甲方有权拒不更换。

（二）根据甲方要求积极办理施工许可和批准。

（三）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

（四）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

（五）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方。

（六）乙方保证乙方具备相关施工资质、乙方工作人员具备相应工作能力和相关施工资质，并且由乙方按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，如发生安全事故，由此产生的一切法律责任由乙方承担。

（七）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（八）安全文明施工，乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

（九）采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方或第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

（十）施工材料、设备由乙方保管的，乙方施工时应当爱护设备，由于乙方所造成的材料浪费或设施损坏，超过规定的材料耗用和设施损坏由乙方赔偿，在结算工程款时扣除。

（十一）将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（十二）在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

（十三）乙方原因产生一切的民事、刑事、行政法律责任，由乙方自行承担责任，与甲方无关，如甲方因第三方主张权利而产生损失或代乙方履行赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，并有权从应付乙方的服务费用中扣除相关款项。

（十四）工期内甲方有权以任何方式对乙方的维修安全行为进行监督，但甲方监督行为不能免除乙方履行按安全规范服务的责任。

（十五）乙方不得将本合同项目分包予第三人。

十一、违约责任

（一）乙方承包的上述工程质量不符合本合同约定或不符合质量检验标准及设计要求的，由乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按本条第2项约定承担违约责任。

（二）工程因乙方自身原因造成不能按甲方要求的开工或工期竣工验收合格并交付使用的（3万元（不含3万元）以内零星工程接到通知后必须在24小时之内开工，施工工期：7个日历天之内。3万元（含3万元）以上工程以招标人要求工期为准），乙方应向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，应按每宗工程询价结果的千分之一/天计算违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应当另行赔偿。逾期7个日历天的，乙方应按当次工程款项的30%向甲方支付违约金，合同期内逾期3次则甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按前述约定支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方需另行赔付，且甲方不再支付未结算工程金额。

（三）施工期间，由于乙方原因，包括但不限于技术原因、材料/设备质量瑕疵、偷工减料、货不对版等造成的一切损失，由乙方自行全部承担；如由于乙方原因出现工程质量事故和导致甲方损失，甲方有权解除合同，按当次工程款项的30%追究乙方违约金，并追究因此对甲方造成的全部损失，且甲方不再支付未结算工程金额。

（四）施工期间，由于乙方原因造成施工人员及第三方人身财产损失的，由乙方自行全部承担；如造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿。如施工期间因乙方原因出现人员伤亡或出现导致甲方财产损失的，甲方有权解除本合同，并按当次工程款项的30%追究乙方违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应当另行赔偿。

（五）施工期间，甲方发现乙方现场未做好安全措施的，甲方每向乙方发出书面整改通知一次，则扣除当季度结算工程款的5%作为乙方违约金；被行政主管部门行文通报的，扣除当季度30%费用作为乙方违约金；合同期间两次或以上被行文通报的，甲方有权直接解除本合同，并不再支付未结算工程金额。

（六）如甲方逾期支付结算工程款的，甲方应向乙方偿付逾期违约金，每逾期一天，应按应付未付工程结算款的千分之一/天计算违约金。

（七）如因疫情防控、区级以上政府职能部门临时使用全部或部分场地等客观因素导致施工工期延误的，经乙方书面向甲方说明后，此期间乙方免责，施工工期按延误时间相应延后。

（八）若一方怠于履行合同义务或出现本合同约定的违约行为的，除应按本合同条款向守约方承担违约责任外，应承担守约方因维权所支出的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、因实现财产保全而产生的费用、差旅费等。

（九）乙方不能因为审核价格低而拒绝承接该项目的零星工程，否则甲方有权解除本合同，按合同暂定金额的30%追究乙方违约金，并追究因此对甲方造成的全部损失。

(十）如因甲方物业产权变更或其他政府政策变动等不可抗原因导致合同提前终止的，甲方不承担违约责任，且甲方需至少提前一个月书面通知乙方，乙方需无条件配合甲方进行项目移交及撤场工作，甲方应按乙方实际完成工作量支付费用给乙方。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、合同争议

凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由当事各方通过友好协商解决。协商不成时，当事各方同意提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。

十四、 合同组成文件

1、本合同执行期间甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函及修正文件）；

2、本项目合同以及附件；

3、乙方针对本项目的各项制度和规定（包括在本合同签订后的各类新出台的制度和规定）；

4、报价文件；

5、中标通知书；

6、招标文件及答疑补充文件（含投标文件澄清或修正内容、答疑会议纪要等）；

7、投标文件及其相关承诺附件（含投标文件澄清）；

8、标准、规范及有关技术文件；

9、组成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以所列顺序在前的为准。

注：如乙方在《投标文件》及其相关承诺附件中作出有比招标文件及答疑补遗文件和本合同更有利于甲方的响应（该是否有利于甲方的解释权双方同意最终归甲方所有），则乙方投标文件及其相关承诺附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑补遗文件和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

十五、其他

（一）乙方有义务为甲方提供后续解释工作，包括离场后现场修整情况汇报、领导视察现场解释或其他涉及设计、招投标等解释。

（二）本合同如有未尽事宜，由甲乙各方协商解决并签署补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

（三）本合同所有附件为本合同合法组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）因本协议履行出现的争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成的双方均可起诉至甲方所在地人民法院。

（五）本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。经各方盖章后生效。

- 十、附件

（一）开工申请书（范本）

（二）开工通知书（范本）

- 廉政合同

（以下无正文，为签署页）

甲方（公章）：佛山市新城物业发展有限公司

法定代表人（签章）：

或委托代理人：

经办人：

校对人：

联系地址：

电话：

日期：

乙方（公章）：

法定代表人（签章）：

或委托代理人：

经办人：

校对人：

联系地址：

电话：

日期：

附件（一）开工申请书（范本）

开工申请书

佛山市新城物业发展有限公司：

因xxx（申请原因），现需开展xx工程项目，施工工期暂定为x年x月x日-x年x月x日（共？个日历天），施工人员信息如下：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 健康码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我司将遵守工程建设安全生产的有关管理规定及佛山市、顺德区的有关文件规定，进行安全、文明施工与检查，并做好安全教育与防护工作，因我司安全措施不力造成事故的责任以及因此发生的一切费用由我司负责承担。

特此致函，请予以回复。

附件：xx

（乙方单位）（公章）

x年x月x日

附件（二）开工通知书（范本）

开工通知书

（乙方单位）：

贵司送来xx工程项目开工申请资料收悉。经研究，我司同意委托贵司负责xx工程项目全过程相关工作，施工工期如下：自x年x月x日起至x年x月x日止。

请贵司遵守工程建设安全生产的有关管理规定及佛山市、顺德区的有关文件规定，进行安全、文明施工与检查，并做好安全教育与防护工作。

特此通知。

（公章）

x年x月x日

附件（三）廉政合同

廉政合同

甲方（全称）：佛山市新城物业发展有限公司

乙方（全称）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，合同双方当事人就加强合同的廉政建设，订立本合同。

- 1.双方权利和义务

- 1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。严格执行一切合同文件，自觉按《佛山市顺德区中山大学研究院零星工程委外项目（第二次）合同》办事。

- 1.2合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反法律法规及采购管理规章制度。

- 1.3建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 1.4发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

- 1.5发现对方严重违反合同的行为，有建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2.甲方义务

- 2.1甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

- 2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

- 2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和设备。

- 2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准以权谋私，也不得从事与合同有关的各种有偿中介活动。

- 2.6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事合同约定所采购的材料和设备、工程分包、劳务等经济活动。

- 3.乙方义务

- 3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

- 3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

- 3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

- 3.5乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 4.违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

- 5.双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 6.合同法律效力

本合同作为《佛山市顺德区中山大学研究院零星工程委外项目（第二次）合同》的附件，与该合同具有同等的法律效力。

- 7.合同生效

本合同自合同双方当事人盖章之日起生效。

- 8.合同份数

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 佛山市新城物业发展有限公司 |  |
| 法定代表人 或委托代理人（签字）： | 法定代表人 或委托代理人（签字）： |
| 合同签订日期： |  |